| Assunto: 7ª Reunião do Comitê Gestor de TIC – CGTIC-TJPE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Solicitante: Desembargador Mauro Alencar (Presidente do CGTIC) |  |  |
| Data: 19/12/2012 | Hora Início: 09h30 | Hora Fim:12h |
| Local: Sala do colégio recursal da central de juizados especiais |  |  |

# Integrantes

| Nome | Unidade (cargo/função) | Presença/obs |
| --- | --- | --- |
| DES. MAURO ALENCAR | PRESIDENTE DO CGTIC | PRESENTE |
| DR. CARLOS MORAES | JUIZ ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA | AUSENTE |
| DRA. MARIANA VARGAS CUNHA | JUÍZA ASSESORA DA CORREGEDORIA | AUSENTE |
| DR. JOSÉ ALBERTO | JUIZ INDICADO PELA PRESIDÊNCIA | AUSENTE |
| DR. HUMBERTO INOJOSA | PRESIDENTE DO COMITÊ GESTOR PJE | AUSENTE |
| DRA. NORMA DE MIRANDA LYRA | SECRETÁRIA DE TECNOLOGIA | PRESENTE |
| DR. CARLOS GONÇALVES | SECRETÁRIO JUDICIÁRIO | AUSENTE |
| DR. LEOVEGILDO MOTA | DIRETOR GERAL DO TJPE | PRESENTE |
| DR. JOÃO BATISTA | SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO | AUSENTE |
| DR. OSCAR GOMES | SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS | AUSENTE E REPRESENTADO POR MARILIA |
| DR. RICARDO LINS | COORDENADOR DA COPLAN | AUSENTE E REPRESENTADO POR DR. PAULO EMÍLIO |
| DES. LUIZ CARLOS FIGUEIREDO | COORDENADOR DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | AUSENTE |
| DR. AÍLTON ALFREDO | COORDENADOR DOS JUIZADOS ESPECIAIS | PRESENTE |
| DES. LEOPOLDO RAPOSO | COORDENADOR DAS CENTRAIS DE CONCILIAÇÃO MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM | AUSENTE E REPRESENTADO POR EDSON DIAS |

# CONVIDADOS

| Nome | Unidade | Presença/Obs |
| --- | --- | --- |
| ROBERTO DELGADO ARTEIRO | SETIC | PRESENTE |
| JUSTINIANO FREDERICO SARAIVA VASCONCELOS | SETIC | PRESENTE |
| ALESSANDRA BARBARA DE ALMEIDA | SETIC | PRESENTE |
| JULIANA NEIVA | SETIC | PRESENTE |
| RHYAN R. RANZAN DE BRITTO | SETIC | PRESENTE |
| IVERUSKA CARMEN JATOBA BASTOS ARTEIRO | SETIC | PRESENTE |
| CLAUDIA SALVETTI SANZOCHI | SETIC | PRESENTE |
| MARTA AGRA | PRESIDENCIA | PRESENTE |

# PAUTA DA REUNIÃO

- Proposta de Calendário 2013;

- Apresentação do painel de serviços de TIC;

- Acompanhamento dos projetos e demandas através do portfólio de projetos;

- Fatos relevantes ocorridos na SETIC;

- Breve apresentação do Projeto do PJe;

- Demonstração do PJe com visita aos juizados;

# 4     TÓPICOS DISCUTIDOS / DEFINIÇÕES

- Início da reunião realizado por Norma Lyra;

- Apresentação da proposta de calendário para as reuniões  do CGTIC no ano de 2013;

- Apresentação do portfólio de projetos pela equipe da SETIC, dando ênfase à situação dos projetos em atraso ou replanejamento de prazos;

- Dr. Aílton sugeriu a substituição dos computadores da sala do colégio recursal por notebooks ou computadores menores, possibilitando uma melhor interação dos participantes no momento de realização dos plenos. A SETIC informou que já estão sendo contemplados no termo de referência para aquisição de microcomputadores equipamentos de menor porte mais apropriados às salas das sessões do Tribunal;

- Quando se falou do projeto do novo portal do TJPE, Dr. Mota afirmou que, em termos de aderência à lei de acesso às informações e à transparência exigida aos órgãos públicos, o portal atual atende a tais exigências, devendo só haver uma melhor forma de disponibilizar tais informações.

- A SETIC sugeriu uma apresentação do novo Portal do TJPE pela ASCOM na próxima reunião do CGTIC, para que seja validado por este Comitê.

- A SETIC informou que foi incluído no portfólio de projetos o desenvolvimento de uma nova consulta a processos do 1º grau, devido ao problema gerado pelos softwares robôs que realizam consultas massivas e prejudicam o funcionamento da infraestrutura do Tribunal. Sobre este assunto foi levantada a questão de disponibilizar ou não todos os processos através do Portal, uma vez que atualmente os processos já baixados não retornam na busca realizada. A questão será levada ao Conselho da Magistratura para deliberação;

- Ioná Mota realizou uma breve explanação do PJe no cenário nacional e seu projeto de implantação no TJPE;

- Foi pontuado pela SETIC a necessidade de se ter um magistrado responsável pelas definições relativas ao PJe  no TJPE.

- Vários integrantes do CGTIC defenderam uma maior integração entre o CGTIC e o Comitê do PJe;

- O Presidente do CGTIC, Des. Mauro Alencar, se colocou à  disposição para apoiar a SETIC em qualquer ação objetivando solucionar os 2 tópicos anteriores;

- Paulo Emílio ressaltou a necessidade de se pensar no PJe como um projeto institucional que causará mudanças estruturais em todos os sentidos dentro da Instituição. Afirmou que o TJPE precisa se planejar para isso;

- Os presentes conheceram  as instalações da Central de Juizados Especiais, visitando a sala de queixas e os juizados para verem na prática a utilização do PJe;

# Ações

| Ações | Responsável | Data |
| --- | --- | --- |
| Solicitar a ASCOM uma apresentação do novo Portal do TJPE | SETIC | Sem data |

# anexos

Lista de Anexos

# distribuição

Esta ata foi redigida por Rhyan Britto (rhyan.ranzan@tjpe.jus.br). Qualquer dúvida ou discordância, favor entrar em contato com o redator.