|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Assunto: 1ª Reunião do Comitê Gestor de TIC de 2013** | | |
| **Solicitante: Desembargador Mauro Alencar (Presidente do CGTIC)** | | |
| **Data: 30/01/2013** | **Hora Início: 09h30** | **Hora Fim:11h45** |
| **Local: Sala de Reunião do CEJ (4º andar do Fórum Rodolfo Aureliano, dentro da Biblioteca)** | | |

# Integrantes

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nome** | **Unidade**  **(cargo/função)** | **Presença/obs** |
| DES. MAURO ALENCAR | PRESIDENTE DO CGTIC | PRESENTE |
| DR. CARLOS MORAES | JUIZ ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA | AUSENTE |
| DRA. MARIANA VARGAS CUNHA | JUÍZA ASSESORA DA CORREGEDORIA | AUSENTE |
| DR. JOSÉ ALBERTO | JUIZ INDICADO PELA PRESIDÊNCIA | PRESENTE |
| DR. HUMBERTO INOJOSA | PRESIDENTE DO COMITÊ GESTOR PJE | AUSENTE |
| DRA. NORMA LYRA | SECRETÁRIA DE TECNOLOGIA | PRESENTE |
| DR. CARLOS GONÇALVES | SECRETÁRIO JUDICIÁRIO | AUSENTE |
| DR. LEOVEGILDO MOTA | DIRETOR GERAL DO TJPE | PRESENTE |
| DR. JOÃO BATISTA | SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO | AUSENTE E REPRESENTADO POR PAOLA FREITAS |
| DR. OSCAR GOMES | SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS | AUSENTE |
| DR. FRANCK VIEIRA | COORDENADOR DA COPLAN | PRESENTE E ACOMPANHADO POR DR. PAULO EMÍLIO |
| DES. LUIZ CARLOS FIGUEIREDO | COORDENADOR DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | AUSENTE |
| DR. AÍLTON ALFREDO | COORDENADOR DOS JUIZADOS ESPECIAIS | AUSENTE |
| DES. LEOPOLDO RAPOSO | COORDENADOR DAS CENTRAIS DE CONCILIAÇÃO MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM | AUSENTE |

# CONVIDADOS

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nome** | **Unidade** | **Presença/Obs** |
| JUSTINIANO FREDERICO SARAIVA VASCONCELOS | SETIC | PRESENTE |
| ALESSANDRA BARBARA DE ALMEIDA | SETIC | PRESENTE |
| JULIANA NEIVA | SETIC | AUSENTE E REPRESENTADO POR IONÁ MOTA |
| RHYAN R. RANZAN DE BRITTO | SETIC | PRESENTE |
| IVERUSKA CARMEN JATOBA BASTOS ARTEIRO | SETIC | AUSENTE |
| MARTA AGRA | PRESIDENCIA | PRESENTE |
| IZABELA PIRES RAPOSO MATOS SOUZA | ASCOM | PRESENTE |
| SOCRATES GAMBARRA BARROS MOREIRA | SETIC | PRESENTE |

# PAUTA DA REUNIÃO

* Acompanhamento dos projetos e demandas através do portfólio de projetos;
* Fatos relevantes ocorridos na SETIC;
* Breve apresentação do Projeto do Portal;

# 4 TÓPICOS DISCUTIDOS / DEFINIÇÕES

* A Abertura da reunião foi efetuada pela Srª Norma Lyra (Setic) com a divulgação do resultado da pesquisa, de âmbito nacional, realizada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) sobre o porte de TIC (infraestrutura tecnológica) dos tribunais. O resultado deste levantamento consagrou o Tribunal de Justiça de Pernambuco - TJPE em 4º colocado, entre os tribunais estaduais, apenas ficando atrás do TJDF, TJRJ e TJSC, além de destacar-se como 8º lugar geral entre todos os 91 (noventa e um) tribunais do país.
* Em seguida foi iniciada a apresentação do portfólio de projetos e demandas, com objetivo de prestar contas aos integrantes do Comitê das ações realizadas no período, detalhando os projetos que sofreram modificações em seus cronogramas;
* A Srª Norma Lyra informou que alguns projetos estão concluídos no portfólio, sob o ponto de vista de atuação da Setic, porém aguardam definições externas, a exemplo do Sistema da Sessão de Julgamento Eletrônico onde deverá ser retomada a implantação nas câmaras em que atuam os Desembargadores Mauro Alencar e Alexandre Assunção, além da conclusão do instrumento normativo. Outro caso mencionado foi o do Sistema de Execução Fiscal Eletrônica, que aguarda o desenvolvimento das interfaces por parte da Emprel (para a PGM-Recife) e de outros municípios (Jaboatão dos Guararapes, Cabo e Olinda).
* A Srª Marta Agra (Presidência) externou a preocupação quanto ao andamento do Projeto Judicial Eletrônico – Pje, diante das ampliações que estavam sendo realizadas pelos outros tribunais e quais as diretrizes que o TJPE iria tomar quanto ao alinhamento do escopo, planejamento e desenvolvimento dos fluxos e implantação do PJe;
* A Srª Ioná Mota (Setic) informou que nos dias 04 e 05 de fevereiro de 2013 irá ocorrer em Brasília – DF a 1ª Reunião do Comitê Técnico do PJe, formado por representantes de 07 (sete) tribunais estaduais, com objetivo de priorizar as demandas para o desenvolvimento do PJe. Esta iniciativa ocorreu em virtude das demandas dos tribunais serem encaminhadas à equipe de desenvolvimento do PJe no CNJ sem que houvesse uma priorização. O TJPE é um dos 07 (sete) tribunais que compõem este comitê, tendo como representantes o magistrado Dr. José Carlos Vasconcelos e Srª Ioná Mota (Setic), ambos indicados por Dr. Humberto Inojosa (gestor do PJe do TJPE).
* O Des. Mauro Alencar (Presidente do CGTIC) sugeriu que após este encontro a Setic promovesse uma reunião de alinhamento na presidência, com as áreas envolvidas;
* A Srª Ioná Mota a pedido do Des. Mauro Alencar fez uma breve explanação da iniciativa dos tribunais quanto às implantações do PJe nos estados e informou das últimas definições do gestor do Pje (Dr. Humberto Inojosa) para as próximas implantações no TJPE. Foi sugerido pelo gestor do Pje que os próximos fluxos a serem desenvolvidos seriam para os juizados criminais e colégio recursal;
* Após a conclusão da análise do portfólio de projetos e demandas, a Srª Norma Lyra apresentou os fatos relevantes ocorridos no período, sendo eles:
  + Os incidentes ocorridos no Data Center, explicitando toda a preocupação e riscos inerentes para todo o Tribunal;
  + A excelente classificação obtida no relatório de Porte de TIC dentre todos os tribunais realizados pelo CNJ;
  + A preocupante rotatividade da SETIC, que atingiu, inclusive, posições estratégicas (das 08 exonerações dos últimos 3 meses, 50% eram ocupantes de cargo de chefia);
  + A necessidade de uma maior divulgação prévia, comunicação e interação entre as áreas administrativas, no tocante a criação de novas unidades judiciárias;
  + Intensificação das ações relacionadas ao Projeto de Política de Segurança da Informação que deverá ser submetido à aprovação da Corte Especial no mês de fevereiro, além das ações de divulgação e conscientização previstas para o mês de março/13;
* O Dr. José Alberto (Presidência) solicitou informações sobre o andamento da obra do Fórum de Jaboatão dos Guararapes. A Srª Norma Lyra ficou de coletar estas informações para responder por email ao magistrado;
* A última pauta da reunião foi a apresentação do Projeto do Portal pela Srª Izabela Raposo (Ascom). Toda a evolução do projeto e metodologia foi apresentada de forma resumida, desde a sua criação em 2001 até a nova proposta visual do Portal e próximos passos do projeto. A Srª Izabela reforçou a necessidade e importância da criação de instrumentos normativos que regulamentem o portal institucional, dando maior autonomia e responsabilidades do conteúdo gerado pelas áreas demandantes;

# Ações

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ações** | **Responsável** | **Data** |
| Consultar Dr. Humberto Inojosa sobre o andamento do Projeto de Execução Fiscal Eletrônica. | **SETIC** | *28/02/13* |
| Elaborar projeto de instrutoria para reativação do sistema de Sessão de Julgamento Eletrônica nas câmaras dos Des. Mauro Alencar e Des. Alexandre Assunção. | **SETIC** | *28/02/13* |
| Realizar reunião para apresentação das definições do encontro do Comitê Técnico dos Estados do Projeto PJe . | **IONÁ e DR. JOSÉ CARLOS** | *Até 22/02/13* |
| Elaborar minuta de normativo para o novo projeto do Portal Institucional do TJPE | **ASCOM** | *ABRIL/13* |
| Aprovar o normativo do novo Portal do TJPE | **CGTIC** | *ABRIL/13* |

# anexos

|  |
| --- |
| **Lista de Anexos** |
|  |

# distribuição

**Esta ata foi redigida por Rhyan Britto (rhyan.ranzan@tjpe.jus.br). Qualquer dúvida ou discordância, favor entrar em contato com o redator.**