## Slide 1: Comitê Gestor de TIC (CGTIC)
janeiro/2013

## Slide 2: Pauta da reunião – JANEIRO/2013
Portfólio de Projetos TIC
Fatos Relevantes
Apresentação do Portal do TJPE

## Slide 3: Resumo dos projeto
31 Projetos em andamento
Projetos Entregues em Janeiro:
  PROCESSOS APENSADOS
  BNMP

## Slide 4: Portfólio projetos de tic

## Slide 5: Fatos relevantes

## Slide 6: Fatos relevantes
  Incidentes com o Data Center;
  Porte dos Tribunais;
  Contribuição para o EaD do CNJ;
  Rotatividade da Equipe
  Fórum de Petrolina
  Política de Segurança

## Slide 7: Incidentes com o datacenter
Período: 3 meses
Total: 5 Incidentes Graves
Consequências:
+115h de Indisponibilidade dos Serviços em todo o estado de PE.
Dano a Imagem do Tribunal
Queima de Equipamentos (Dano Financeiro)
Risco:
Perda de Garantia dos Equipamentos (não reposição em caso de incidentes)
Perda Irrecuperável de Informação da População

## Slide 8: Incidentes com o datacenter

## Slide 9: Porte dos Tribunais
Resultado da avaliação do CNJ sobre o Porte de TIC dos Tribunais, o TJPE ficou em:
  4º lugar entre os tribunais estaduais, atrás apenas do TJDFT, TJRJ e TJSC;
  8º lugar geral entre todos os 91 tribunais do país;
Essa avaliação leva em consideração as seguintes perspectivas:
  Tecnologia;
  Força de Trabalho;
  Automação;
  Governança de TI;
  Capacitação;

## Slide 10: Contribuição para o EAD do CNJ
  O CNJ abriu a 1ª Seleção de Conteudistas de Educação a Distância.
  Um servidor da SETIC, Roberto Arteiro, foi selecionado para elaborar o primeiro curso de Governança de TI;

## Slide 11: ROTATIVIDADE DA EQUIPE
Exonerações:
    Impacto: Dos 8 exonerados, 50% ocupavam cargos de chefia;
Chart: 
| janeiro | dezembro | novembro
 | 4 | 1 | 3

## Slide 12: Fórum de Petrolina
A SETIC não foi comunicada sobre a construção do Fórum de Petrolina, impactando na disponibilização de computadores e links de internet para a localidade;
Foi solicitado pela COPLAN, um planejamento de todas as disponibilizações de novas unidades judiciárias para o ano de 2013;
Necessidade de um Escritório de
Projetos Corporativo?

## Slide 13: Politica de segurança
Fev/13
  Aprovação da Política de
  Segurança da Informação
Mar/13
  Dia da Segurança da Informação
  Campanha de Conscientização
CARTAZES

## Slide 14: PORTAL DO TJPE