| Assunto: 2ª Reunião do Comitê Gestor de TIC de 2013 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Solicitante: Desembargador Mauro Alencar (Presidente do CGTIC) |  |  |
| Data: 13/03/2013 | Hora Início: 09h20 | Hora Fim:11h00 |
| Local: Sala de Reunião do CEJ (4º andar do Fórum Rodolfo Aureliano, dentro da Biblioteca) |  |  |

# Integrantes

| Nome | Unidade (cargo/função) | Presença/obs |
| --- | --- | --- |
| DES. MAURO ALENCAR | PRESIDENTE DO CGTIC | PRESENTE |
| DR. CARLOS MORAES | JUIZ ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA | AUSENTE |
| DRA. MARIANA VARGAS CUNHA | JUÍZA ASSESORA DA CORREGEDORIA | AUSENTE |
| DR. JOSÉ ALBERTO | JUIZ INDICADO PELA PRESIDÊNCIA | AUSENTE |
| DR. JOSÉ ALBERTO | PRESIDENTE DO COMITÊ GESTOR PJE | AUSENTE |
| DRA. NORMA LYRA | SECRETÁRIA DE TECNOLOGIA | PRESENTE |
| DR. CARLOS GONÇALVES | SECRETÁRIO JUDICIÁRIO | AUSENTE E REPRESENTADO POR SONIA ANDRADE |
| DR. LEOVEGILDO MOTA | DIRETOR GERAL DO TJPE | PRESENTE |
| DR. JOÃO BATISTA | SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO | PRESENTE |
| DR. OSCAR GOMES | SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS | PRESENTE |
| DR. FRANCK VIEIRA | COORDENADOR DA COPLAN | PRESENTE |
| DES. LUIZ CARLOS FIGUEIREDO | COORDENADOR DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | AUSENTE |
| DR. AÍLTON ALFREDO | COORDENADOR DOS JUIZADOS ESPECIAIS | AUSENTE |
| DES. LEOPOLDO RAPOSO | COORDENADOR DAS CENTRAIS DE CONCILIAÇÃO MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM | AUSENTE E REPRESENTADO POR EDSON DIAS |

# CONVIDADOS

| Nome | Unidade | Presença/Obs |
| --- | --- | --- |
| JUSTINIANO FREDERICO SARAIVA VASCONCELOS | SETIC | PRESENTE |
| ALESSANDRA BARBARA DE ALMEIDA | SETIC | PRESENTE |
| JULIANA NEIVA | SETIC | PRESENTE |
| RHYAN R. RANZAN DE BRITTO | SETIC | PRESENTE |
| IONÁ MOTA | SETIC | PRESENTE |
| MARTA AGRA | PRESIDENCIA | PRESENTE |
| VIVIANE FREIRE | SETIC | PRESENTE |

# PAUTA DA REUNIÃO

- Demandas das últimas reuniões para os meses de fevereiro e março;

- Apresentação do Portfólio de Projetos e Demandas;

- Fatos relevantes ocorridos na SETIC;

# 4     TÓPICOS DISCUTIDOS / DEFINIÇÕES

- Antes da abertura da reunião, o Sr. Leovegildo Mota informou a todos que a SETIC realizou a entrega do Sistema para Acompanhamento das Obras de engenharia do TJPE e parabenizou a equipe envolvida. Também informou que a ferramenta será apresentada ao Presidente no dia 20/03/2013.

- A abertura da reunião foi efetuada pela Sra. Norma Lyra que abordou  as pendências elencadas na última reunião do CGTIC.

- O primeiro tema abordado se referiu ao acompanhamento dos trabalhos do Comitê dos Tribunais de Justiça Estaduais para o PJe, formado em dezembro de 2012.

- A Sra. Ioná Mota apresentou informações acerca do que foi tratado na última reunião do Comitê dos Estados realizada em fevereiro de 2013. Foi informado também que o resultado dessa reunião já foi apresentado ao Presidente, e que ocorreu a mudança dos membros do Comitê do PJe no TJPE. Na nova constituição, Dr. José Alberto Freitas passou a presidir o Comitê que também está sendo composto pela Dra. Mariana Vargas, Dr. Aílton Alfredo, Dr. José Carlos, Sra. Ioná Mota, Sra. Norma Lyra e Sra. Marta Agra.

- Ainda referente ao PJe, Ioná informou que Dra. Mariana e Dr. José Alberto se encontram em visita ao CNJ em busca de informações para definir a melhor estratégia de implantação do PJe no TJPE.

- O segundo tema abordado se referiu ao Sistema de Execução Fiscal Eletrônica. Foi definido pela alta gestão do TJPE que este órgão não iria mais receber os processos em mídias digitais (CDs ou DVDs) e que as Procuradorias se comprometeriam a desenvolver interfaces para transferência dos processos através de serviços disponibilizados pelo TJPE. Como os serviços desenvolvidos têm por objetivo a integração com o Sistema Judwin e está-se discutindo a estratégia de implantação do PJe, dependendo desta estratégia, os serviços terão que ser adaptados, para possibilitar a integração com o PJe. Desta forma, o Comitê do PJe irá conduzir esta discussão junto à Presidência, para definição da continuidade da implantação do sistema.

- Ainda neste tema, foi pontuada pelo Sr. Oscar a preocupação com a grande quantidade de pedidos de remoção de servidores que trabalham em varas de execução fiscal, devido ao grande acúmulo de processos que acaba gerando um trabalho excessivo.

- O terceiro tema abordado se referiu à implantação do Sistema de Sessão de Julgamento Eletrônico. Foi informado pela SETIC que uma minuta de normativo regulamentando a utilização do sistema se encontra com o Des. Luis Carlos Figueiredo, Gestor da Meta 4 de 2010 do CNJ.

- Em seguida, a SETIC apresentou os novos projetos incluídos no seu Portfólio, e solicitou ao Comitê a definição dos seus respectivos gestores, conforme quadro abaixo:

| PROJETO | GESTOR |
| --- | --- |
| Custas Judiciais | João Batista, a ser confirmado. |
| Jurisprudência | Será indicado pelo Des. Mauro Alencar até sexta (15/03) |
| Infojud | Dr. Humberto Inojosa |
| Penhora on-line | Sr. Francisco Valério |
| Padronização das Estações de Trabalho | Sr. Maurício Brainer |
| Tabelas Unificadas 2º Grau | Dr. José Alberto |

- A SETIC solicitou ao Comitê uma definição de priorização em relação aos Projetos de Tabelas Unificadas do 2º Grau e BNMP 2º Grau, tendo em vista a disponibilidade da equipe para iniciar um deles, sabendo-se que ambos são exigências do CNJ. Após a escolha do primeiro a iniciar, Tabelas Unificadas, o Des. Mauro Alencar ressaltou a importância de a SETIC priorizar o mais breve o BNMP 2º Grau, e sugeriu o nome da Dra. Mariana para ser a gestora desse projeto. Ficou definido que a SETIC adotaria uma estratégia de desenvolvimento concomitante dos projetos, sendo feitas entregas intercaladas, para que não haja uma demora excessiva no desenvolvimento do sistema BNMP 2º Grau. O Des. Mauro também mencionou a possibilidade de se alinhar a utilização do BNMP 1º Grau para fazer o registro dos mandados do 2º Grau, no momento em que tais ações voltarem para vara de origem, orientando-se os magistrados para o devido registro no sistema.

- O Des. Mauro Alencar sugeriu à SETIC que realizasse uma reunião do CGTIC no gabinete da Presidência ou uma reunião à parte para apresentar ao Presidente os trabalhos realizados por este comitê.

- A SETIC apresentou o Portfólio de Projetos, explanando a situação dos projetos sinalizados com a cor vermelha, que representam projetos em atraso ou suspensos.

- Como Fatos Relevantes dos meses de Fevereiro e Março foram listados a entrega do Sistema de Contagem de Processos Físicos, a adesão do Projeto PE Conectado junto ao Governo do Estado e o Dia da Segurança, dando início à campanha de conscientização da política de segurança da informação do TJPE.

- Por fim, no encerramento da reunião, o Sr. Leovegildo Mota informou sobre a recente aquisição de dois novos geradores de energia para o TJPE, sendo um deles dedicado exclusivamente ao datacenter do Tribunal.

# Ações

| Ações | Responsável | Data |
| --- | --- | --- |
| Confirmar o Gestor do Projeto Custas Judiciais | Sr. João Batista | 15/03/2013 |
| Indicar um Gestor para o Projeto de Jurisprudência | Des. Mauro Alencar | 15/03/2013 |
| Trazer informações sobre o Sistema de Execução Fiscal Eletrônica | SETIC | 17/04/2013 |
| Trazer informações sobre o Sistema Sessão de Julgamento Eletrônico | SETIC | 17/04/2013 |
| Planejar reunião com o Presidente para alinhamento das ações do CGTIC | SETIC | 17/04/2013 |
| Planejar reunião do CGTIC com o Presidente | SETIC | 17/04/2013 |
| Alinhar os procedimentos de registro dos mandados expedidos no 2º Grau da vara de origem no 1º Grau | Des. Mauro Alencar | 17/04/2013 |

# anexos

Lista de Anexos

# distribuição

Esta ata foi redigida por Rhyan Britto (rhyan.ranzan@tjpe.jus.br). Qualquer dúvida ou discordância, favor entrar em contato com o redator.