| Assunto: 4ª Reunião do Comitê Gestor de TIC de 2013 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Solicitante: Desembargador Mauro Alencar (Presidente do CGTIC) |  |  |
| Data: 22/05/2013 | Hora Início: 09h15 | Hora Fim:11h50 |
| Local: Sala de Reunião do CEJ (4º andar do Fórum Rodolfo Aureliano, dentro da Biblioteca) |  |  |

# Integrantes

| Nome | Unidade (cargo/função) | Presença/obs |
| --- | --- | --- |
| DES. MAURO ALENCAR | PRESIDENTE DO CGTIC | PRESENTE |
| DR. CARLOS MORAES | JUIZ ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA | AUSENTE |
| DRA. MARIANA VARGAS CUNHA | JUÍZA ASSESORA DA CORREGEDORIA | PRESENTE |
| DR. JOSÉ ALBERTO | JUIZ INDICADO PELA PRESIDÊNCIA | PRESENTE |
| DR. JOSÉ ALBERTO | PRESIDENTE DO COMITÊ GESTOR PJE |  |
| DRA. NORMA LYRA | SECRETÁRIA DE TECNOLOGIA | PRESENTE |
| DR. CARLOS GONÇALVES | SECRETÁRIO JUDICIÁRIO | AUSENTE E REPRESENTADO PELO SR. HENIVALDO |
| DR. LEOVEGILDO MOTA | DIRETOR GERAL DO TJPE | PRESENTE |
| DR. JOÃO BATISTA | SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO | PRESENTE |
| DR. OSCAR GOMES | SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS | PRESENTE |
| DR. FRANCK VIEIRA | COORDENADOR DA COPLAN | AUSENTE E REPRESENTADO POR PAULO EMÍLIO |
| DES. LUIZ CARLOS FIGUEIREDO | COORDENADOR DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | AUSENTE E REPRESENTADO POR CARLA MALTA |
| DR. AÍLTON ALFREDO | COORDENADOR DOS JUIZADOS ESPECIAIS | AUSENTE |
| DES. LEOPOLDO RAPOSO | COORDENADOR DAS CENTRAIS DE CONCILIAÇÃO MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM | AUSENTE |

# CONVIDADOS

| Nome | Unidade | Presença/Obs |
| --- | --- | --- |
| JUSTINIANO FREDERICO SARAIVA VASCONCELOS | SETIC | PRESENTE |
| ALESSANDRA BARBARA DE ALMEIDA | SETIC | PRESENTE |
| JULIANA NEIVA | SETIC | AUSENTE |
| IONÁ MOTA | SETIC | PRESENTE |
| MARTA AGRA | PRESIDENCIA | PRESENTE |
| ISABELLA GAYAO | SETIC | PRESENTE |
| SIMONE ANTUNES | SETIC | PRESENTE |
| CARLA MALTA | CICA | PRESENTE |
| RHYAN BRITTO | SETIC | PRESENTE |
| VIVIANE FREIRE | SETIC | AUSENTE |

# PAUTA DA REUNIÃO

- Apresentação do Sistema de Gravação de Audiência;

- Demandas da última reunião;

- Apresentação do Portfólio de Projetos e Demandas;

- Fatos relevantes ocorridos na SETIC;

# 4     TÓPICOS DISCUTIDOS / DEFINIÇÕES

- APRESENTAÇÃO DO SISTEMA DE GRAVAÇÃO DE AUDIÊNCIA:

- Durante a apresentação foi demonstrado que o principal ganho do sistema de gravação é a desnecessidade da redução a termo. Além de outros ganhos como:

    - Oportunidade de rever o vídeo e resgatar as expressões faciais, ajudando a compor a verdade;

    - Garantia de máxima eficiência na continuidade do trabalho, em caso de substituição de juízes;

    - Possibilidade de criar marcações durante as gravações possibilitando acesso mais rápido a pontos de relevância.

- Como características tecnológicas do sistema, vimos:

    - Integração com Judwin e PJe;

    - Uso de tecnologias de Certificação Digital;

    - Uso de outras técnicas de segurança da informação, tornando o sistema mais confiável.

- Resultados alcançados: Criação de um modelo de gravação de audiência para o CNJ disseminar como solução padrão para os outros Tribunais do país e implantação do piloto na 1a Vara Cível;

- Ocorreu a demonstração de utilização de uma gravação de utilização do sistema pelo Dr. José Alberto;

- Planejamento estimado da expansão:

    - Início do projeto de expansão: julho;

    - Início da expansão: agosto;

- Foi questionado pelo Des. Mauro Alencar a possibilidade de criar marcadores após a conclusão da audiência, em momentos posteriores, durante uma revisão da gravação;

- PENDÊNCIAS DA REUNIÃO ANTERIOR:

  - Sobre a pendência de envio do escopo do Projeto de BI – 1o. Grau, Paulo Emílio solicitou uma apresentação do escopo dos indicadores por alguém da corregedoria;

  - Durante a reunião foi sugerida a expansão do Sistema de gravação de audiência nas varas da infância e juventude, e para isso deve ser incluída uma ação no PAI tendo Carla Malta como responsável;

  - Segundo a Sra. Marta Agra, foi definido que o ajuizamento de executivos fiscais será realizado em agosto e sua entrada será realizada via PJe;

  - Foi pedido pela Sra. Norma Lyra que a Sra. Carla Malta repassasse o nome dos servidores que participarão da Copa das Confederações;

  - Foi sugerido pela SETIC a apresentação do escopo do novo projeto de jurisprudência para o Des. Mauro Alencar, por Rogério da DIDOC e por Alcione da SETIC;

- Apresentação dos Projetos da SETIC

  - A SETIC apresentou os projetos concluídos e a serem concluídos até julho/13;

  - A SETIC apresentou os novos projetos iniciados até maio;

  - A SETIC apresentou o Portfólio de Projetos, explanando a situação dos projetos sinalizados com a cor vermelha, que representam projetos em atraso ou suspensos.

  - Foi levantada a necessidade de criação de um novo projeto que trate da integração dos executivos fiscais com o PJe;

  - Dra. Mariana sugeriu validar os dashboards do projeto de BI em um ambiente de teste;

  - Foi questionado pelo comitê se existe integração do Sistema de Arquivo Geral com o Judwin;

  - Ocorreu durante a reunião um longo debate sobre a solicitação de diárias, e foi sugerido pelo comitê a criação de uma rotina de automatização de solicitação pela SEJU no momento de convocação de magistrados pela presidência, isentando o magistrado da responsabilidade de solicitar a própria diária. Além disso, também foi sugerido verificar junto aos responsáveis pelo Projeto do Sistema de Diárias, se existe a necessidade de mudança de requisitos do Sistema;

- Fatos Relevantes do mês de Abril:

  - Explanação sobre o incidente do PJe;

  - Lançamento da Norma de Certificação Digital;

  - Treinamento para magistrados e servidores de certificado digital;

  - Solicitação de servidora inativa para acesso aos seus contatos de e-mails;

  - Foi questionado pelo Des. Mauro Alencar se o mesmo poderia utilizar seu o certificado digital para dar validade a despachos realizados de casa, enviando os despachos para serem impressos juntamente com seus hashs pelos seus assessores e apensados ao processo físico;

  - Dra. Mariana sugeriu utilizar o mesmo sistema de alvarás para o armazenamento e validação de documentos em geral, como o despacho questionado pelo Desembargador no item acima;

  - O CGTIC deliberou que no caso de pedidos de servidores inativos ou outros para acesso ao conteúdo de e-mails deverão ser disponibilizados:

    - Contatos adicionados pelo usuário;

    - E-mails armazenados;

    - Duração de armazenamento de 6 meses;

    - Disponível a todos que possuem e-mail corporativo;

  - Outro debate ocorrido na reunião foi a problemática de como manter a segurança de acesso ao PJe com certificado Digital para Voluntários, tendo em vista que hoje eles não possuem certificado digital e se utilizam de Certificados de servidores, negligenciando assim a principal função dos certificados que é a identificação pessoal e individual do seu portador, infringindo importantes normas de segurança;

# Ações

| Ações | Responsável | Data |
| --- | --- | --- |
| Verificar a necessidade de criação de marcadores após o termino da audiência. | SETIC |  |
| Apresentar o escopo dos indicadores do Projeto de BI 1o. Grau para a COPLAN | CGJ |  |
| Incluir uma ação no PAI para a expansão do Sistema de Gravação de Audiência nas varas da infância e juventude | COPLAN |  |
| Passar o nome dos servidores que participarão da Copa das Confederações | Carla Malta |  |
| Apresentar o Projeto de Jurisprudência para o Des. Mauro Alencar | SETIC/DIDOC |  |
| Criar projeto de integração de executivos fiscais com o PJe | SETIC |  |
| Viabilizar um ambiente de teste para a validação dos dashboards do Projeto de BI 1o Grau pela CGJ | SETIC |  |
| Verificar se existe integração do Sistema de Arquivo Geral com o Judwin | SETIC |  |
| Criar uma rotina de automatização de solicitação de diárias pela SEJU no momento de convocação pela presidência, isentando o magistrado da responsabilidade de solicitar a própria diária | SEJU |  |
| Estudar a necessidade de mudança dos requisitos do sistema de diárias contemplando a pendência anterior | SETIC/SAD |  |
| Verificar a possibilidade de validação de documentos com certificado digital e apensar em processos físicos, questionado pelo Des. Mauro Alencar | SETIC |  |
| Estudar a problemática de como manter a segurança de acesso ao PJe com certificado Digital para Voluntários | SGP/Dr. Ailton |  |
| Agendar uma reunião do CGTIC com o Presidente | SETIC |  |

# anexos

Lista de Anexos

# distribuição

Esta ata foi redigida por Rhyan R. R. de Britto (rhyan.ranzan@tjpe.jus.br). Qualquer dúvida ou discordância, favor entrar em contato com o redator.