| Assunto: 5ª Reunião do Comitê Gestor de TIC de 2013 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Solicitante: Desembargador Mauro Alencar (Presidente do CGTIC) |  |  |
| Data: 17/07/2013 | Hora Início: 09h15 | Hora Fim:11h50 |
| Local: Sala de Reunião do CEJ (4º andar do Fórum Rodolfo Aureliano, dentro da Biblioteca) |  |  |

# Integrantes

| Nome | Unidade (cargo/função) | Presença/obs |
| --- | --- | --- |
| DES. MAURO ALENCAR | PRESIDENTE DO CGTIC | AUSENTE |
| DR. CARLOS MORAES | JUIZ ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA | AUSENTE |
| DRA. MARIANA VARGAS CUNHA | JUÍZA ASSESORA DA CORREGEDORIA | PRESENTE |
| DR. JOSÉ ALBERTO | JUIZ INDICADO PELA PRESIDÊNCIA | AUSENTE |
| DR. JOSÉ ALBERTO | PRESIDENTE DO COMITÊ GESTOR PJE |  |
| DRA. NORMA LYRA | SECRETÁRIA DE TECNOLOGIA | PRESENTE |
| DR. CARLOS GONÇALVES | SECRETÁRIO JUDICIÁRIO | AUSENTE |
| DR. LEOVEGILDO MOTA | DIRETOR GERAL DO TJPE | AUSENTE |
| DR. JOÃO BATISTA | SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO | AUSENTE |
| DR. OSCAR GOMES | SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS | PRESENTE |
| DR. FRANCK VIEIRA | COORDENADOR DA COPLAN | PRESENTE |
| DES. LUIZ CARLOS FIGUEIREDO | COORDENADOR DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | AUSENTE E REPRESENTADO POR CARLA MALTA |
| DR. AÍLTON ALFREDO | COORDENADOR DOS JUIZADOS ESPECIAIS | AUSENTE |
| DES. LEOPOLDO RAPOSO | COORDENADOR DAS CENTRAIS DE CONCILIAÇÃO MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM | AUSENTE |

# CONVIDADOS

| Nome | Unidade | Presença/Obs |
| --- | --- | --- |
| JUSTINIANO FREDERICO SARAIVA VASCONCELOS | SETIC | PRESENTE |
| ALESSANDRA BARBARA DE ALMEIDA | SETIC | PRESENTE |
| JULIANA NEIVA | SETIC | PRESENTE |
| MARTA AGRA | PRESIDENCIA | AUSENTE |
| CARLA MALTA | CICA | PRESENTE |
| RHYAN BRITTO | SETIC | PRESENTE |
| JOHN WEYK | COPLAN | PRESENTE |
| ZENAIDE BARBOSA OLIVEIRA | ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | AUSENTE |
| PAULO EMÍLIO | COPLAN | PRESENTE |

# PAUTA DA REUNIÃO

- Pendências da última reunião para esse mês;

- Acompanhamento dos projetos através do portfólio de projetos;

- Fatos relevantes ocorridos na SETIC;

- Apresentação do Comitê Gestor do Planejamento e Gestão Estratégica do Poder Judiciário do Estado de Pernambuco;

# 4     TÓPICOS DISCUTIDOS / DEFINIÇÕES

- ABERTURA DA REUNIÃO:

- Juliana Neiva abre a reunião apresentando a agenda;

- APRESENTAÇÃO DAS PENDÊNCIAS DA ÚLTIMA REUNIÃO:

- A apresentação do escopo dos indicadores do Projeto de BI 1o Grau para a COPLAN continua pendente, e a SETIC ficou de agendar a apresentação até o final do mês de julho;

- Com relação à pendência de certificados digitais para voluntários, Oscar Gomes da SGP informou que ficou alinhado em reunião na Presidência que deverão ser disponibilizados 4 (quatro) certificados digitais por Câmara de Conciliação de pequeno porte e 8 (oito) certificados digitais por Câmara de Conciliação de grande porte. A gestão do uso dos certificados ficará a cargo dos gestores das Câmaras;

- APRESENTAÇÃO DO PORTFÓLIO DE PROJETOS:

- Frank pediu a palavra para expor a preocupação em relação à necessidade de deliberações de prioridades no atendimento das demandas pela SETIC;

- Foi esclarecido pela SETIC como funciona a gestão de demandas, sua priorização e a gestão dos projetos. Ficou agendada uma apresentação ainda no mês de julho para a COPLAN da ferramenta utilizada pela SETIC para a gestão de seus projetos – EPM.

- A SETIC apresentou os projetos em andamento, detalhando os prazos, pendências e pontos de atenção registrados pelos gerentes de projeto.

- APRESENTAÇÃO DOS FATOS RELEVANTES;

  - A SETIC apresentou os fatos relevantes positivos e negativos

Positivos:

    - Entrega do Sistema de Controle de Penas Alternativas;

    - Entrega do Sistema de Autenticação de Documentos;

    - PJe - Implantação da versão descanso;

    - Aquisição de Monitores;

    - Integrante da SETIC, Eddie Gueiros, apresentou solução de gestão de incidentes utilizando mapas e painéis em evento da HDI Brasil e este caso de sucesso foi apresentado para a empresa Renault na França;

    - ITI

Negativos:

    - Após a implantação da nova versão do PJe, o mesmo apresentou lentidão e indisponibilidade. O TJPE está homologando uma nova versão recebida dia 15/07 do CNJ que pretende corrigir os problemas de desempenho atuais;

    - Foram registrados falhas e indisponibilidade na nova consulta processual do primeiro grau. As falhas foram identificadas devidas a alterações no JUDWIN e medidas de correção estão sendo tomadas;

    - A SETIC demonstrou preocupação em Sistemas entregues e não utilizados. Sendo eles o Acompanhamento de Obras e o Sistema de Sessão de Julgamento Eletrônico;

    - Outra preocupação da SETIC é em resolver o mais breve a parceria entre TJPE e ITEP, viabilizando a utilização do terreno para a construção do Data Center Secundário, pois está impactando na finalização do Termo de Referência;

- PROCESSO DE GESTÃO DE MUDANÇAS;

  - A SETIC apresentou a contextualização da necessidade de implantação de um processo de gestão de mudanças em relação aos serviços críticos de TI utilizados pelo TJPE, motivando maiores esforços na adoção desta prática;

  - Foi debatido pelo comitê formas de tratar horas-extras e sobreavisos com objetivo de responder a incidentes na estrutura de TIC e suportar a disponibilização de novos serviços;

  - Ficou definido que as janelas de mudanças programadas ocorrerão fora do horário do expediente, e serão compensadas com a utilização de horas-extras, temporariamente, até que seja aprovado novo regulamento sobre esta questão;

  - A SETIC ficou responsável por elaborar e apresentar na próxima reunião (agosto de 2013) uma proposta de regulamentação das demandas de sobreaviso e horas-extras na SETIC, em razão da natureza do trabalho que realiza;

  - Foi definida a janela de tempo para realização de mudanças para 3 sistemas críticos, cujos gestores estavam presentes na reunião:

    - JUDWIN 1o Grau: Janela de mudanças após às 19h, nas terças e sextas-feiras;

    - Depoimento Acolhedor: Janela de mudanças após às 19h, nas terças e sextas-feiras;

    - Universal: Janela de mudanças após às 19h, nas terças e sextas-feiras;

  - Em relação aos outros serviços, foi solicitado que a SETIC consulte os respectivos gestores para obtenção de uma proposta de janela para cada serviço, e a proposta deverá ser trazida para homologação do Comitê na próxima reunião.

- APRESENTAÇÃO DO COMITÊ GESTOR DO PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO PELA COPLAN:

  - Apresentação do Comitê pela COPLAN;

# Ações

| Ações | Responsável | Data |
| --- | --- | --- |
| Apresentar o escopo dos indicadores do Projeto de BI 1o Grau para a COPLAN | SETIC/CGJ | Até 31/07 |
| Definir estratégia de acesso aos sistemas e rede institucional aos voluntários, Ministério Público, Defensoria Pública, terceiros e estagiários | Presidência/SGP | Até 31/07 |
| Agendar apresentação do EPM a COPLAN | SETIC | Até 31/07 |
| Apresentar na próxima reunião proposta de projeto de lei para tratamento das horas-extras e sobreaviso | SETIC | Próxima reunião |
| Trazer na próxima reunião proposta de janelas de mudanças dos serviços críticos, acordada com os seus respectivos gestores de negócio. | CGTIC | Próxima reunião |

# anexos

Lista de Anexos

# distribuição

Esta ata foi redigida por Rhyan R. R. de Britto (rhyan.ranzan@tjpe.jus.br). Qualquer dúvida ou discordância, favor entrar em contato com o redator.