| Assunto: 1ª Reunião do Comitê Gestor de TIC de 2014 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Solicitante: Desembargador Mauro Alencar (Presidente do CGTIC) |  |  |
| Data: 29/01/2014 | Hora Início: 09h00 | Hora Fim: 10h30 |
| Local: Sala de Reunião do CEJ (4º andar do Fórum Rodolfo Aureliano, dentro da Biblioteca) |  |  |

# Integrantes

| Nome | Unidade (cargo/função) | Presença/obs |
| --- | --- | --- |
| DES. MAURO ALENCAR | PRESIDENTE DO CGTIC | PRESENTE |
| DR. CARLOS MORAES | JUIZ ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA | AUSENTE |
| DRA. MARIANA VARGAS CUNHA | JUÍZA ASSESORA DA CORREGEDORIA | PRESENTE |
| DR. JOSÉ ALBERTO | JUIZ INDICADO PELA PRESIDÊNCIA | AUSENTE |
| DR. JOSÉ ALBERTO | PRESIDENTE DO COMITÊ GESTOR PJE |  |
| DRA. NORMA LYRA | SECRETÁRIA DE TECNOLOGIA | PRESENTE |
| DR. CARLOS GONÇALVES | SECRETÁRIO JUDICIÁRIO | REPRESENTADO POR HENIVALDO SEVERO |
| DR. LEOVEGILDO MOTA | DIRETOR GERAL DO TJPE | AUSENTE |
| DR. JOÃO BATISTA | SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO | PRESENTE |
| DR. OSCAR GOMES | SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS | PRESENTE |
| DR. FRANCK VIEIRA | COORDENADOR DA COPLAN | PRESENTE |
| DES. LUIZ CARLOS FIGUEIREDO | COORDENADOR DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | AUSENTE |
| DR. AÍLTON ALFREDO | COORDENADOR DOS JUIZADOS ESPECIAIS | AUSENTE |
| DES. LEOPOLDO RAPOSO | COORDENADOR DAS CENTRAIS DE CONCILIAÇÃO MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM | AUSENTE |

# CONVIDADOS

| Nome | Unidade | Presença/Obs |
| --- | --- | --- |
| JUSTINIANO FREDERICO SARAIVA VASCONCELOS | SETIC | PRESENTE |
| ALESSANDRA BARBARA DE ALMEIDA | SETIC | PRESENTE |
| JULIANA NEIVA | SETIC | PRESENTE |
| MARTA AGRA | PRESIDENCIA | AUSENTE |
| RHYAN BRITTO | SETIC | PRESENTE |
| MARCUS AURELIUS ALVES | SETIC | PRESENTE |
| PAULO EMÍLIO | COPLAN | PRESENTE |
| HENIVALDO SEVERO | SEJU | PRESENTE |

# PAUTA DA REUNIÃO

- Pendências da última reunião;

- Retrospectiva 2012/2013;

- Acompanhamento dos projetos através do portfólio de projetos;

# 4     TÓPICOS DISCUTIDOS / DEFINIÇÕES

- ABERTURA DA REUNIÃO:

- Norma Lyra abre a reunião apresentando a pauta prevista;

- APRESENTAÇÃO DAS PENDÊNCIAS DA ÚLTIMA REUNIÃO:

- O Projeto de BI foi entregue e foi realizada uma apresentação da corregedoria para as equipes interessadas, dentre elas a COPLAN;

- Com relação à estratégia de acesso aos sistemas, email e rede corporativa, por voluntários, Ministério Público, Defensoria, terceiros e estagiários; Oscar informou que foi criada uma resolução de número 360/2013 de 03 de janeiro de 2014, que normatiza o serviço de voluntariado do TJPE, porém tal resolução entra em desacordo com outros normativos internos, e outras ações de convergência devem ser lideradas pela gestão do tribunal;

- Apesar da resolução citada acima, a estratégia de acesso aos sistemas, email e rede corporativa por voluntários, Ministério Público, Defensoria, terceiros e estagiários não foi estabelecida;

- Ainda não existe uma proposta de regulamentação definida que trate do sobreaviso. A proposta apresentada foi contestada pela equipe, que deve propor melhorias formalizando uma proposta definitiva;

- Foi debatido no CGTIC a possibilidade de alteração do normativo que impede que servidores com cargos de chefia recebam hora-extra;

- APRESENTAÇÃO DA RETROSPECTIVA DO CGTIC 2012/2013:

- Durante a reunião, quando foi apresentada a entrega do projeto de gravação de audiências, Dr. João Batista informou possuir registros dos magistrados que solicitaram mídias digitais para gravação de audiência. E se comprometeu em encaminhar essa informação para a SETIC;

  - A SETIC com posse dessas informações poderá repriorizar as implantações do Sistema de Gravação de Audiência junto com o Dr. José Alberto;

- Dr. João Batista também informou que sempre que ocorria um tribunal do júri no estado, eram solicitadas despesas com alimentação. Desta forma seria possível realizar um levantamento quantitativo das ocorrências de tribunal do júri no estado. Dr. João Batista ficou de encaminhar essa informação para o Des. Mauro;

- O Des. Mauro pediu para que a SETIC verificasse se o sistema BNMP 2º grau está em uso pela Diretoria Criminal;

- APRESENTAÇÃO DO PORTFÓLIO DE PROJETOS:

- A SETIC apresentou o portfólio de projetos, informou que o mesmo se encontra disponível no Portal do CGTIC e deixou aberto o debate para esclarecimento sobre qualquer projeto de interesse do comitê;

- Durante a apresentação do Portfólio, o Des. Mauro e Dra. Mariana apresentaram os novos números de 2013, onde o TJPE conseguiu solucionar 723 mil processos definitivamente, o que significa que a ação passou por todas as suas fases, incluindo decisão e trânsito em julgado, e saiu do acervo ativo do Judiciário. Um aumento de 57% em relação a 2012, quando foram solucionados 459 mil processos. No ano passado, 482 mil novos processos ingressaram na Justiça, contabilizados números dos Juizados Especiais, 1º Grau e 2º Grau;

- Ainda segundo Dra. Mariana, com esse esforço, a taxa de congestionamento foi reduzida em 11%, passando de 83% para 72%, melhor que a média nacional de 73%. O ranking do CNJ será divulgado apenas em novembro, mas considerando os números de 2012, divulgados no ano passado, com essa taxa, o TJPE estaria na 16ª posição entre os tribunais estaduais;

- Esse resultado foi bastante comemorado nos mais diversos aspectos, pois foi alcançado mediante uma força tarefa que conduziu ações visando um trabalho mais eficiente das unidades judiciarias e ações de melhoria da gestão administrativa e dos sistemas de informação;

- Por fim, a SETIC foi parabenizada pelo apoio prestado a gestão, se firmando como parceiro estratégico no alcance de objetivos estratégicos e se tornando imprescindível nos resultados futuros do TJPE;

# Ações

| Ações | Responsável | Data |
| --- | --- | --- |
| Encaminhar registros dos magistrados que realizam a gravação de audiência em mídias digitais para a SETIC | SAD | Após a reunião |
| Encaminhar o levantamento quantitativo das ocorrências de tribunal do júri no estado para o Des. Mauro Alencar | SAD | Após a reunião |
| Definir estratégia adotada para acesso aos sistemas e rede institucional pelos voluntários, Ministério Público, Defensoria Pública, terceiros e estagiários | - | Próxima gestão |
| Apresentar proposta de projeto de lei para tratamento das horas-extras e sobreaviso | SETIC | Próxima gestão |

# anexos

Lista de Anexos

# distribuição

Esta ata foi redigida por Rhyan R. R. de Britto (rhyan.ranzan@tjpe.jus.br). Qualquer dúvida ou discordância, favor entrar em contato com o redator.